建设工程设计合同

（建设工程设计合同）

工程名称：  有机废物生物转化利用项目设计服务

合同编号：

（由设计人编填）

设计证书等级： 建筑行业（建筑工程）乙级、风景园林工程设计专项乙级、市政行业排水工程乙级、市政行业道路工程乙级

发包人：

设计人：

签订日期：        年        月         日

中华人民共和国建设部

监制

国家工商行政管理局

发包人：

设计人：

发包人委托设计人承担有机废物生物转化利用项目设计服务工程的测绘、勘察、设计、概算、预算。

第一部分   测绘及勘察

- 工程概况

  - 工程名称：有机废物生物转化利用项目设计服务工程

  - 工程测量勘察任务(内容)：勘察、测量和氡气检测以及与工程相关的其他必要工作。

  - 技术标准：

1.3.1《工程测量规范》(GB50026-2007)；

1.3.2《城市测量规范》(CJJ/T 8-2011)；

1.3.3《测绘成果质量检查与验收》(GB/T24356-2009);

1.3.4《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001（2009年版））；

1.3.5《市政工程勘察规范》（CJJ56-2012）；

1.3.6《卫星定位城市测量技术标准》(CJJ/T73-2019)。

1.4  预计测绘、勘察工作量及费用：见下表（最终以实际完成工作量计量为准）

| 项目名称 | 面积(m²)或个数 | 单价 | 合计 | 报价方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 勘测 | 4个桩点(每个桩点钻探深度15米) | 195(元/米) | 11700 | 一口价 |
| 测量 | 71159.30m² | 0.25 | 17789.83 | 一口价 |
| 测量控制点 | 预计2个 | 1500 | 3000 | 一口价 |
| 氡气检测 | 12个 | 180 | 2160 | 一口价 |
| 费用合计 |  |  |  | 暂定34649.83（元） |
| 说明：此表工程量为暂定数量；最终工程量以图纸、报告进行准确计算并重新计费。 |  |  |  |  |

说明：

1、以上报价为含税价;

2、本测量勘察报价未含物探部分费用，如需物探则需要另行报价;

3、以上测量和勘察部分的工作量是根据业主提供的卫星影像资料和业主单位现场交底后的预估工作量。最终结算按照实际产生的工作量*报价单价结算。如产生合同以外其他测量和勘察工作，双方本着友好协商原则共同定价结算。

第二条  发包方应及时向设计方提供本工程测绘勘察任务范围文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

第四条  设计方向发包方提交测绘勘察成果资料并对其质量负责。

第五条  本合同测量勘察费以最终工程量清单计算测量勘察费；测量勘察费支付进度详见下表。

| 付费次序 | 占总测量勘察费 % | 付费额 （元） | 付费时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次付款 | 30% | 10394.95 | 合同签定后5日之内付款 |
| 第二次付款 | 40% | 13859.93 | 提交测量及勘察成果，且由甲方确认后5日之内付款 |
| 第三次付款 | 30% | 10394.95 | 竣工验收后5日内付款 |
| 此表测量、勘察费为暂定金额 |  |  |  |

设计人在请款前应向发包人提交对应的款项发票，设计人知晓本工程属财政专项资金项目，发包人为项目的执行和实施单位，相关的合同款项需按支付程序办理审批流程，双方明确款项的申请上报审批通过、划拨，不计入支付期限中，任何支付环节的延缓和延迟，不视为违约。

第六条：发包方、设计方责任

6.1 发包方责任

6.1.1 发包方委托任务时，必须以书面形式向设计方明确测绘勘察任务及技术要求。

6.1.2发包方应及时为设计方协调解决测绘现场的工作条件和出现的问题。

6.1.3由于发包方或客观气候的原因造成设计方停、窝工的，工期顺延。

6.1.4 本合同有关条款规定和补充协议中发包方应负的其它责任。

6.2 设计方责任

6.2.1设计方应按国家技术规范、标准、规程和发包方的任务委托书及技术要求进行工程测量勘察，按发包方规定的时间提交质量合格的测绘勘察成果资料，并对其负责。

6.2.2 由于设计方提供的测绘成果资料质量不合格，设计方应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格。

6.2.3 本合同有关条款规定和补充协议中协作方应负的其它责任。

第七条

本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，可向人民法院起诉。

7.1本合同一式 肆 份，发包人 贰 份，设计人 贰 份，具有同等法律效力。

7.2本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。

7.3本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

7.4本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议须双方签字确认，均可为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第二部分   工程设计

发包人委托设计人承担  有机废物生物转化利用项目设计服务工程设计，经双方协商一致，签订本合同。

第一条  本合同依据下列文件签订：

1.1《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

- 本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等详见下表。

| 项目名称 | 面积(m²)或个数 | 单价 | 合计 | 报价方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 概、预算 | 26200 | 2.5(元) | 65500 | 一口价 |
| 预处理中心设计 | 1200m² | 9.0(元) | 10800 | 一口价 |
| 养殖大棚设计 | 25000m² | 2.0(元) | 50000 | 一口价 |
| 费用合计 |  |  |  | 暂定126300.00（元） |
| 说明：此表工程量为暂定数量；最终工程量已图纸、报告进行准确计算并重新计费。 |  |  |  |  |

1、以上报价为含税价;

2、最终结算按照实际产生的工作量*报价单价结算。

3、设计包含总概图、施工图等全口径设计工作

第三条  发包人应向设计人提交的有关资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规划设计条件（设计要点）（含电子光盘） | 1 |  |  |
| 2 | 地形图 | 1 |  |  |

第四条  设计人应向发包人交付的设计资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工图 | 6 | 收到资料后20个工作日 |  |
| 注：超出以上图纸量,则按成本价晒图费另行结算。 |  |  |  |  |

说明：1、上述序号设计文件按提交时间应以乙方顺利收到甲方的建设主管部门对前一序号的资料及文件的正式报建批文为准，而且以没有较大的设计变动、设计资料齐全、前一阶段合同款已收齐为前提，否则乙方可以另定提交时间。为保证设计进度，在甲方没有书面异议的情况下，前一阶段的结束自然引起下一阶段的开始。

- 在设计过程中因设备选型、投资、城建规划、工艺使用要求的变化等原因造成设计工程不能如期进行时，各阶段设计图纸的提交时间顺延。

第五条  本合同设计费已最终工程量清单计算设计费；设计费支付进度详见下表。

| 付费次序 | 占总设计费 % | 付费额（元） | 付费时间 （由交付设计文件所决定） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次付款 | 30% | 37890.00 | 合同签定后5日之内付款 |
| 第二次付款 | 40% | 50520.00 | 提交施工图，且由甲方确认后5日之内付款 |
| 第三次付款 | 30% | 37890.00 | 竣工验收后5日内付款 |
| 此表设计费、预算概算金额为暂定金额 |  |  |  |

设计人在请款前应向发包人提交对应款项合法有效的发票，设计人知晓本工程属财政专项资金项目，发包人为项目的执行和实施单位，相关的合同款项需按支付程序办理审批流程，双方明确款项的申请上报审批通过、划拨，不计入支付期限中，任何支付环节的延缓和延迟，不视为违约。

第六条  双方责任

6.1发包人责任：

6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。

6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充

协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。

6.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。

6.1.4发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。

6.2设计人责任：

6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

6.2.2设计人采用的主要技术标准是：按现行国家有关规定执行。

6.2.3设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

6.2.4设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。根据施工与设计图纸的实际需要，需要设计人员时设计人员需要到位。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人收取咨询服务费，收费额由双方商定。

6.2.5设计人应保护发包人的知识产权，发包人提交的产品图纸等技术经济资料，设计人不得向第三人泄露、转让复制、传播或用于本合同以外的任何目的。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。设计人在合同履行期间及合同终止后，均应遵守本条款的保密义务。

6.2.6设计人应保证其提交的设计文件不存在任何侵犯第三方知识产权的情况。如因设计人提交的设计文件侵犯第三方知识产权，导致发包人遭受索赔或其他损失的，设计人应承担全部赔偿责任，并负责解决相关纠纷。

第七条  违约责任：

7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之一的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.1条规定支付设计费。

7.3由于设计人自身原因，造成设计返工或补图的时间，应计入本合同核定的设计延误期，按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目总设计费的千分之一。若因设计质量问题导致工程返工或延误，设计人应承担由此产生的一切费用，并赔偿发包人因此遭受的损失。

7.4 设计人所有工作都必须根据发包人的具体要求进行，不得擅自进行修改，不得以不合理的理由提出增加设计费或不在设计范围不配合工作，否则视为设计人违约，需按暂定总费用的15%赔付给发包人。

第八条  其他

8.1设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费。

8.2本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要的费用由发包人承担。

8.3发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

8.4由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

8.5本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，任何一方有权向发包方所在地的人民法院起诉。

8.6本合同一式 肆 份，发包人 贰 份，设计人 贰份，具有同等法律效力。

8.7本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。

8.8本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

8.9本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议须双方签字确认，均可为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文）

| 发包方名称（甲方）：（盖章） | 设计方名称（乙方）：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人：（签字） | 法定代表人：（签字） |
|  | 委托代理人：（签字） |
| 委托代理人：（签字） | 收款方名称：（盖章） |
|  | 负 责 人：（签字） |
| 地 址： | 地 址： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 联 系 人： | 联 系 人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 银行帐号： | 银行帐号： |
| 开户名称： | 开户名称： |